JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL VULCAN

HOTĂRÂRE  NR. 73 /2017

- pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local numărul 64/2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”, a Hotărârii Consiliului Local numărul  23/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”,și a Hotărârii Consiliului Local 15/2017 pentru aprobarea valorii actualizate a investiției „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,

    - Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan înregistrată                                          sub nr. 72/9612/18.07.2017 , prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local numărul 64/2015  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”, a Hotărârii Consiliului Local numărul 23/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi” și a Hotărârii Consiliului Local numărul 15/2017 pentru aprobarea valorii actualizate a investiției „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”,

# Văzând Proiectul de hotărâre nr. 72/9613/2017, raportul Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 76/9614/2017,   precum şi avizul comisiei de specialitate  „Activităţi economico-financiare şi de agricultură ”, înregistrat sub nr. 84/9615/2017, de pe lângă Consiliul local,

    - Văzând adresa MDRAPFE nr.23812/27.06.2017, Adresa UAT Vulcan 23775/27.06.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2015 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”, Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”, și  Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2017 pentru aprobarea valorii actualizate a investiției „Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona  Liceu Centru Vechi”,

- Văzând adresa proiectantului SC ALPIN CONSTRUCT SRL Vulcan  cu nr. 127/17.07.2017,
	       Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern  nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții – Anexa 4 - Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, art.5,

Ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală aprobată prin  Legea nr. 89/2015 și de  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, art.10, alin.(5) şi (6) – republicat în 2015, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.36 , alin. (4) , lit. d și art.45, alin (2), lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I  Se aprobă modificarea denumirii proiectului   “Modernizare trotuare şi alei rutiere în zona Liceu-Centru Vechi” în “Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara”.

Art. II  Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2015  după cum urmează:

“HOTĂRÂREA  NR. 64  / 2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ”Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara”.

Art. III  Se aprobă modificarea  articolului  1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2015,  care va avea următorul conţinut:

“Art. 1 Se aproba documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) ” Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan,  judeţul Hunedoara”, în forma prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. IV  Se aprobă modificarea  articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2015, care va avea următorul conţinut:

“Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara:

-Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA) = 716.134.,23 euro ; (1 euro = 4,4735 lei la data de 30.06.2015), 3.203.626,48 lei din care C+M =671.413,64 euro , 3.003.568,92 lei;

-Durata de realizareainvestitiei: 9 luni

-Capacitaţi în unitaţi fizice şi valorice lungime stradă 808,5 ml, trotuare 5.507mp, piste biciclisti 1.389 mp, parcări +strazi  adiacente 3.756 mp, spaţiu verde 413mp.

Art. V  Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr.23/2016  după cum urmează:

“HOTĂRÂREA  NR. 23  / 2016 pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției  ”Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara”.

Art. VI  Se aprobă modificarea articolului  1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2016 , care va avea următorul conţinut :

“Art. 1 Se aprobă  valoarea totală  actualizată a investiţiei ” Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara”, în suma de 3,096,814,17 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 2.906.679,60 lei (inclusiv TVA).

Art. VII  Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Local nr.15/2017 , după cum urmează:

“HOTĂRÂREA  NR. 15  / 2017 pentru  aprobarea valorii actualizate a investiției   ”Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara”

Art. VIII Se aprobă modificarea articolului  1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 15/2017 , care va avea următorul conţinut:

“Art. 1 Se aproba valoarea totală  actualizată a investiţiei ” Modernizare străzi și alei pietonale în zona Liceu - Centru Vechi, municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara”, în suma de 1.862.236,53lei (inclusiv TVA),din care C+M este de 1.745.112,24 (inclusiv TVA),  valoare prevazută în anexa – Devizul General privind cheltuielile necesare pentru Modernizarea trotuare și alei rutiereîn zona Liceu - CentruVechi, care face parte din prezenta hotărâre.

ART.IX Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.X Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului municipiului Vulcan, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN,  24.07.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:                                           CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR                                                                                                    Consilier  Govor Vasile - Florin	                                                          Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru”